|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Retro-planning: création du site de la société "Les Vélos QUISOINTBEAUX" | | | | | | |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 |
|  |  |  | 40h | 40h | 40h | 40h | 40h |  |  |  |
| Développeur | |  | HTML/CSS | PHP/SQL | | JS | Corrections |  |  | DEAD LINE |
| 30€/h | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Photos | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Market/redacteur | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Beta-testeurs | |  |  |  |  |  | TESTS |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 200 € | 1 200 € | 1 200 € | 1 200 € | 1 200 € |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | TOTAL Développement: | | 1600€ ht |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |